PLAN DE DEVELOPPEMENT DE L’APPLI MOBILE

👨‍💻 DEV 1 – SOCLE MOBILE (OBLIGATOIRE)

🎯 Mission

Créer l’application Flutter prête, sans GPS.

Temps : 5 Jrs NADEGE

Ce que DEV 1 DOIT LIVRER (ET RIEN D’AUTRE)

1️⃣ Authentification

- Écran Login

- Connexion API

- Gestion du token

2️⃣ Navigation

- Accueil

- Bouton Créer une réserve

- Écran “Nouvelle réserve” (UI seulement)

Boutons visibles (sans logique)

- START

- Ajouter point

- Annuler

- Terminer

📦 Livrable Dev 1
✔️ App installable
✔️ Connexion OK
✔️ Navigation OK
✔️ Boutons visibles

👨‍💻 DEV 2 & 3– MESURE GPS & CRÉATION DE RÉSERVE

🎯 Mission

Temps :  AKIM

Transformer l’écran vide en outil de mesure réel.

Ce que DEV 2 & 3 DOIVENT FAIRE

📍 GPS

- Permissions

- Position temps réel

- Précision GPS

🧭 Mesure

- START = point A

- Ajouter point = B, C, D…

- Retour au point A = fermeture polygone

🗺️ Carte

- Affichage carte

- Points + lignes

- Polygone fermé

📐 Calculs

- Distances

- Périmètre

- Surface (m² / ha)

📦 Livrable Dev 2 & 3
✔️ Création terrain complète
✔️ Polygone GPS fiable

✔️Création automatique des codes de cartier
✔️ Données prêtes à envoyer

👨‍💻 DEV 4 – ENVOI SERVEUR & SYNCHRONISATION

🎯 Mission

Relier la création mobile au système web.

Temps :

Ce que DEV 4 DOIT FAIRE

🌐 API

- POST création réserve

- Envoi :

  - nom réserve

  - points GPS

  - surface

  - agent

🔄 Sync

- Mode hors ligne

- Retry automatique

- Confirmation serveur

🔐 Sécurité

- Token

- Rôle agent

- Traçabilité

📦 Livrable Dev 4
✔️ Réserve créée depuis le terrain avec un code quartier unique
✔️ Visible sur le web
✔️ Données sécurisées

🧑‍💼 RÔLE DU WEB (important à dire à l’équipe)

- Visualiser la réserve

- Valider / rejeter

- Modifier statut

- Historique

PLAN D’AMELIORATION DE L’APPLI WEB ADAPTE

👨‍💻 DEV 5 – Gestion de l’affichage de la carte et de la réserve

🎯 Mission

Améliorer l’affichage des communes sur la carte.

Temps :

Ce que DEV 5 DOIT FAIRE

- Seule la commune s’affiche correctement avec un contour bien délimité et les autres restent masquées.

- La zone réservée est marquée en affichant son nom sur la carte

👨‍💻 DEV 6 – Réorganisation de l’appli web

🎯 Mission

Améliorer le UI/UX de l’appli web

Temps :

Ce que DEV 6 DOIT FAIRE

- Organisation de l’ordre d’affichage de la carte (Régions ; Préfectures ; Commune)

- Design du landing page, Login et du Dashboard